# 12. CHECKLIST DE LANZAMIENTO

## 12.1 Pre-Lanzamiento: Fundamentos Legales y de Seguridad

### ✅ Política de Privacidad y Términos de Servicio

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Tareas específicas:

- Redactar política de privacidad conforme a GDPR/LGPD

- Crear términos y condiciones de uso

- Implementar banner de cookies y gestión de consentimiento

- Configurar formulario de eliminación de datos (derecho al olvido)

- Traducir documentos legales a idiomas soportados

Importancia: Fundamental para cumplir con regulaciones internacionales de protección de datos. Sin estos documentos, el sitio no puede procesar legalmente información personal de usuarios europeos o latinoamericanos.

Herramientas recomendadas:

- Termly o [PrivacyPolicies.com] para generación automática

- CookieYes para gestión de cookies

typescript

// src/components/legal/CookieBanner.tsx

export function CookieBanner() {

const [consent, setConsent] = useLocalStorage('cookie-consent', null);

if (consent !== null) return null;

return (

<div className="fixed bottom-0 left-0 right-0 bg-gray-900 text-white p-4 z-50">

<p>Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio...</p>

<div className="flex gap-2 mt-2">

<Button onClick={() => setConsent('accepted')}>Aceptar</Button>

<Button variant="outline" onClick={() => setConsent('declined')}>

Solo esenciales

</Button>

</div>

</div>

);

}

## 12.2 Optimización de Rendimiento Web

### ✅ Core Web Vitals y Métricas de Rendimiento

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Objetivos específicos:

- LCP (Largest Contentful Paint) < 2.5s: Optimizar carga de imágenes hero

- FID (First Input Delay) < 100ms: Minimizar JavaScript blocking

- CLS (Cumulative Layout Shift) < 0.1: Eliminar saltos de layout

- Speed Index < 3.0s: Optimización general de velocidad

- TTI (Time to Interactive) < 3.5s: JavaScript optimizado

Importancia: Google penaliza sitios lentos en SEO, y los usuarios abandonan sitios que tardan más de 3 segundos en cargar. Para un sitio emocional como "Memoria Eterna", la primera impresión es crucial.

Implementación:

typescript

// next.config.js - Optimizaciones de rendimiento

module.exports = {

images: {

deviceSizes: [640, 750, 828, 1080, 1200, 1920, 2048, 3840],

formats: ['image/webp', 'image/avif'],

minimumCacheTTL: 60 * 60 * 24 * 30, // 30 días

},

experimental: {

optimizeCss: true,

optimizeServerReact: true,

},

compress: true,

poweredByHeader: false,

}

// src/lib/performance/imageOptimization.ts

export function getOptimizedImageProps(src: string, alt: string) {

return {

src,

alt,

loading: 'lazy' as const,

placeholder: 'blur' as const,

blurDataURL: generateBlurDataURL(src),

sizes: '(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw'

};

}

Herramientas de verificación:

- Google PageSpeed Insights

- Lighthouse CI en GitHub Actions

- WebPageTest.org para pruebas detalladas

## 12.3 Accesibilidad Web (WCAG 2.1 AA)

### ✅ Cumplimiento de Estándares de Accesibilidad

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Criterios específicos:

- Contraste de color ≥ 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande

- Navegación completa por teclado (Tab, Enter, Escape, flechas)

- Screen reader compatibility con ARIA labels y roles

- Texto alternativo en todas las imágenes y videos

- Subtítulos en videos cuando sea posible

- Formularios accesibles con labels y validación clara

Importancia: 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Además de ser éticamente correcto, muchos países requieren accesibilidad web por ley, y mejora el SEO significativamente.

Implementación:

typescript

// src/components/accessible/MemoryCard.tsx

export function MemoryCard({ memory }: { memory: Memory }) {

return (

<div

role="article"

aria-labelledby={`memory-title-${memory.id}`}

className="focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

tabIndex={0}

>

<img

src={memory.url}

alt={memory.caption || `Recuerdo del ${formatDate(memory.takenAt)}`}

loading="lazy"

/>

<h3 id={`memory-title-${memory.id}`} className="sr-only">

{memory.caption}

</h3>

<button

aria-label={`Ver detalles del recuerdo: ${memory.caption}`}

onClick={() => openModal(memory.id)}

>

Ver más

</button>

</div>

);

}

// src/styles/globals.css - Estilos de accesibilidad

.skip-link {

position: absolute;

top: -40px;

left: 6px;

background: #000;

color: #fff;

padding: 8px;

text-decoration: none;

transition: top 0.3s;

}

.skip-link:focus {

top: 6px;

}

/* Indicadores de foco visibles */

*:focus {

outline: 2px solid #4F46E5;

outline-offset: 2px;

}

Herramientas de verificación:

- axe-core para pruebas automáticas

- WAVE Web Accessibility Evaluator

- Screen reader testing (NVDA, JAWS, VoiceOver)

## 12.4 Backup y Recuperación de Datos

### ✅ Sistema de Respaldos Automatizados

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Configuraciones requeridas:

- Backup diario automático de base de datos PostgreSQL

- Backup incremental de archivos (fotos, videos, audios)

- Retención de 30 días para backups diarios

- Backup semanal con retención de 12 semanas

- Backup mensual con retención de 12 meses

- Prueba de restauración mensual para verificar integridad

Importancia: Los recuerdos son irreemplazables. La pérdida de datos sería devastadora para las familias usuarias. Un sistema robusto de backups es crítico para la confianza del usuario.

Implementación:

bash

#!/bin/bash

# scripts/backup-database.sh

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

BACKUP_NAME="memoria_eterna_backup_$DATE"

# Backup de base de datos

pg_dump $DATABASE_URL > /backups/db/$BACKUP_NAME.sql

# Comprimir backup

gzip /backups/db/$BACKUP_NAME.sql

# Subir a múltiples ubicaciones (redundancia)

aws s3 cp /backups/db/$BACKUP_NAME.sql.gz s3://memoria-eterna-backups/db/

rsync -avz /backups/db/$BACKUP_NAME.sql.gz backup-server:/secure-backups/

# Limpiar backups antiguos (retener solo 30 días)

find /backups/db -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete

echo "Backup completado: $BACKUP_NAME"

typescript

// src/lib/backup/fileBackup.ts

export async function backupUserFiles() {

const recentFiles = await prisma.memory.findMany({

where: {

createdAt: { gte: new Date(Date.now() - 24 * 60 * 60 * 1000) }

},

select: { url: true, id: true }

});

for (const file of recentFiles) {

// Crear copia en bucket de backup

await copyToBackupStorage(file.url, `backups/${file.id}`);

}

}

Servicios recomendados:

- AWS RDS Automated Backups

- Supabase Point-in-Time Recovery

- GitHub para código (backup automático)

## 12.5 Gestión de Errores y Experiencia de Usuario

### ✅ Páginas de Error Personalizadas

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Páginas requeridas:

- 404 - Página no encontrada con navegación útil

- 500 - Error del servidor con mensaje empático

- Offline page para PWA cuando no hay conexión

- Carga lenta con skeleton loaders apropiados

- Error de subida con reintentos automáticos

Importancia: En un contexto emocional, los errores técnicos pueden arruinar momentos importantes. Las páginas de error empáticas mantienen la experiencia positiva incluso cuando algo falla.

Implementación:

typescript

// src/app/not-found.tsx - Página 404 personalizada

export default function NotFound() {

return (

<div className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gradient-to-b from-gray-50 to-gray-100">

<div className="text-center px-4 max-w-md">

<div className="mb-8">

<div className="w-32 h-32 mx-auto bg-purple-100 rounded-full flex items-center justify-center">

<HeartIcon className="w-16 h-16 text-purple-500" />

</div>

</div>

<h1 className="text-2xl font-semibold text-gray-900 mb-4">

Este recuerdo se ha perdido

</h1>

<p className="text-gray-600 mb-8">

No pudimos encontrar lo que buscabas, pero hay muchos otros

momentos hermosos esperándote.

</p>

<div className="flex flex-col sm:flex-row gap-4 justify-center">

<Button asChild>

<Link href="/">Volver al inicio</Link>

</Button>

<Button variant="outline" asChild>

<Link href="/galeria">Ver galería</Link>

</Button>

</div>

</div>

</div>

);

}

// src/app/global-error.tsx - Error boundary global

'use client'

export default function GlobalError({

error,

reset,

}: {

error: Error & { digest?: string }

reset: () => void

}) {

useEffect(() => {

// Log error to monitoring service

console.error('Global error:', error)

}, [error])

return (

<html>

<body>

<div className="min-h-screen flex items-center justify-center">

<div className="text-center">

<h2 className="text-xl font-semibold mb-4">

Algo inesperado ha ocurrido

</h2>

<p className="text-gray-600 mb-6">

Estamos trabajando para resolver este problema.

Tus recuerdos están seguros.

</p>

<Button onClick={reset}>Intentar de nuevo</Button>

</div>

</div>

</body>

</html>

)

}

## 12.6 Infraestructura y Dominio

### ✅ Configuración de Dominio y SSL

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Configuraciones técnicas:

- Dominio personalizado registrado y configurado

- Certificado SSL/TLS con auto-renovación habilitada

- Redirección HTTPS forzada en todas las rutas

- Subdominios configurados (www, api, admin si es necesario)

- DNS optimizado con CloudFlare para CDN global

- Headers de seguridad configurados (HSTS, CSP, etc.)

Importancia: Un dominio profesional genera confianza, y SSL es obligatorio para PWAs y para que Google no penalice el sitio. La configuración correcta evita problemas de seguridad y SEO.

Implementación:

typescript

// next.config.js - Headers de seguridad

const securityHeaders = [

{

key: 'X-DNS-Prefetch-Control',

value: 'on'

},

{

key: 'Strict-Transport-Security',

value: 'max-age=63072000; includeSubDomains; preload'

},

{

key: 'X-Frame-Options',

value: 'DENY'

},

{

key: 'X-Content-Type-Options',

value: 'nosniff'

},

{

key: 'Referrer-Policy',

value: 'origin-when-cross-origin'

}

]

module.exports = {

async headers() {

return [

{

source: '/(.*)',

headers: securityHeaders,

}

]

},

async redirects() {

return [

{

source: '/:path*',

has: [

{

type: 'header',

key: 'x-forwarded-proto',

value: 'http',

},

],

destination: 'https://memoria-eterna.com/:path*',

permanent: true,

},

]

}

}

Servicios recomendados:

- CloudFlare para DNS y CDN

- Vercel para hosting y SSL automático

- Let's Encrypt para certificados gratuitos

## 12.7 Monitoreo y Analytics

### ✅ Sistemas de Monitoreo Post-Lanzamiento

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Herramientas a configurar:

- Error tracking con Sentry para capturar bugs en producción

- Analytics de uso con Google Analytics 4 o Plausible

- Monitoreo de uptime con UptimeRobot o Pingdom

- Performance monitoring con Web Vitals tracking

- Real User Monitoring (RUM) para métricas reales

- Alertas automáticas para errores críticos

Importancia: Después del lanzamiento, necesitas visibilidad completa de cómo funciona el sitio para los usuarios reales. Los problemas no detectados pueden afectar la experiencia de familias en momentos sensibles.

typescript

// src/lib/monitoring/errorTracking.ts

import * as Sentry from "@sentry/nextjs";

export function initializeMonitoring() {

Sentry.init({

dsn: process.env.NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN,

environment: process.env.NODE_ENV,

tracesSampleRate: 1.0,

beforeSend(event, hint) {

// Filtrar errores no críticos

if (event.exception) {

const error = hint.originalException;

if (error?.message?.includes('ResizeObserver')) {

return null; // Ignorar este error común de navegador

}

}

return event;

}

});

}

// src/lib/analytics/webVitals.ts

export function trackWebVitals(metric: any) {

const { id, name, value, label } = metric;

// Enviar a Google Analytics

gtag('event', name, {

event_category: 'Web Vitals',

value: Math.round(name === 'CLS' ? value * 1000 : value),

event_label: label === 'web-vital' ? 'custom' : 'load',

non_interaction: true,

});

}

## 12.8 Plan de Lanzamiento Gradual

### ✅ Estrategia de Soft Launch

Estado: [ ] Pendiente [ ] En Progreso [ ] Completado [ ] Verificado

Fases de lanzamiento:

- Alpha (Familia inmediata): 5-10 usuarios, 1 semana

- Beta cerrada (Círculo cercano): 20-30 usuarios, 2 semanas

- Beta abierta (Comunidad amplia): 100-200 usuarios, 4 semanas

- Lanzamiento público: Marketing y comunicación amplia

Métricas de éxito por fase:

- Alpha: 0 errores críticos, tiempo de carga < 3s

- Beta cerrada: 95% uptime, feedback positivo > 4/5

- Beta abierta: Carga de > 100 recuerdos, engagement > 60%

- Público: 1000 visitas/mes primer mes, retención 30% segunda semana

## 12.9 Checklist Final Pre-Lanzamiento

### Verificación Técnica Final ✅

- Todas las pruebas E2E pasan en producción

- Base de datos migrada y verificada

- Backups funcionando y probados

- SSL configurado y probado

- DNS propagado globalmente

- Monitoreo activo y alertas configuradas

### Verificación Legal y Compliance ✅

- Políticas de privacidad publicadas y accesibles

- Términos de servicio aceptados en registro

- Sistema de cookies cumple GDPR/LGPD

- Proceso de eliminación de datos funcionando

- Contacto legal visible y funcional

### Verificación de Experiencia ✅

- Flujo completo de usuario probado manualmente

- Todas las páginas de error funcionan correctamente

- Contenido de ejemplo apropiado y emotivo

- Rendimiento web cumple métricas objetivo

- Accesibilidad verificada con herramientas automáticas

### Preparación Post-Lanzamiento ✅

- Equipo de soporte designado y capacitado

- Documentación de usuario completa

- Plan de comunicación de lanzamiento listo

- Estrategia de moderación de contenido activa

- Proceso de feedback de usuarios establecido

## 12.10 Timeline de Ejecución

Semana -4: Completar elementos técnicos críticos (SSL, backup, errores) Semana -3: Implementar políticas legales y sistema de cookies Semana -2: Optimización de rendimiento y accesibilidad Semana -1: Pruebas finales, alpha con familia inmediata Semana 0: 🚀 LANZAMIENTO Semana +1: Monitoreo intensivo y ajustes rápidos Semana +2: Evaluación de métricas y planificación de mejoras

El lanzamiento de "Memoria Eterna" será un momento especial que honre tanto la memoria del ser querido como la experiencia de quienes lo visitarán. Cada elemento de este checklist contribuye a crear un espacio digital digno, seguro y duradero.